智慧银行实验八报告

客户流失预警模型系统——小组项目作业

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于机器学习的银行客户流失预警系统 |
| 团队成员 | 潘东鑫,赵佳宝，蒋思程 |
| 学号 | 202301768 202301766 202301769 |
| 班级 | 金融202302 |
| 实验日期 | 2026年6月25日 |
| 指导教师 | 肖诗顺 |

项目代码地址：http://localhost:5000

http://127.0.0.1:5000（替代地址）

一、项目立项书

1.1 项目背景

随着银行业竞争加剧，客户流失成为银行面临的重要问题。研究表明，获取新客户的成本是保留现有客户的5-10倍。因此，建立有效的客户流失预警系统对银行具有重要的商业价值。

1.2 项目目标

• 构建基于机器学习的客户流失预测模型，准确率达到85%以上

• 开发可视化的预警系统界面，支持客户经理实时查看高风险客户

• 提供个性化挽留策略推荐，帮助客户经理采取针对性措施

1.3 核心功能

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 客户数据管理 | 客户信息录入、交易数据管理、数据清洗 |
| 特征工程 | 特征提取、特征选择、特征归一化 |
| 模型训练 | 数据集划分、模型选择、训练调参、评估对比 |
| 预警分析 | 实时预测、风险分级、SHAP解释、阈值配置 |
| 挽留策略 | 策略库管理、智能推荐、执行记录、效果跟踪 |
| 可视化报表 | 流失趋势、风险分布、效果仪表盘、报表导出 |

1.4 技术栈

| 层次 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | HTML5 + JavaScript + Tailwind CSS | 页面结构与交互 |
| 可视化 | ECharts | 图表展示 |
| 后端 | Python + Flask | Web服务与业务逻辑 |
| 机器学习 | scikit-learn | 模型训练与评估 |
| 可解释性 | SHAP | 特征贡献度分析 |
| 数据存储 | CSV/JSON | 数据文件存储 |

1.5 风险评估

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量问题 | 中 | 高 | 使用公开数据集，做好数据清洗 |
| 模型效果不佳 | 中 | 中 | 尝试多种模型，调参优化 |
| 时间进度延迟 | 低 | 中 | 制定详细计划，每日站会跟踪 |

二、需求分析

2.1 用户角色与需求

角色一：客户经理

• R-001：查看客户流失风险列表，按风险等级排序

• R-002：查看单个客户的详细流失预测信息和特征分析

• R-003：获取针对高风险客户的个性化挽留策略推荐

• R-004：记录挽留措施执行情况和结果反馈

角色二：数据分析员

• R-005：上传和管理客户数据（交易记录、行为数据）

• R-006：配置特征工程参数和模型训练参数

• R-007：查看模型评估指标和预测效果分析

• R-008：导出分析报告和预警数据

2.2 非功能需求

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| NFR-001 | 页面响应时间≤2秒 |
| NFR-002 | 支持≥10000条客户数据 |
| NFR-003 | 预测准确率≥85% |
| NFR-004 | 界面美观、操作便捷 |
| NFR-005 | 数据安全、权限隔离 |

三、技术架构设计

3.1 技术选型表

| 层次 | 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | HTML5 | - | 页面结构 |
| 前端样式 | Tailwind CSS | 3.x | 样式框架 |
| 前端交互 | JavaScript | ES6+ | 交互逻辑 |
| 可视化 | ECharts | 5.x | 图表展示 |
| 后端语言 | Python | 3.11 | 业务逻辑 |
| 后端框架 | Flask | 2.x | Web服务 |
| 机器学习 | scikit-learn | 1.3 | 模型训练 |
| 模型解释 | SHAP | 0.42 | 特征解释 |

3.2 系统架构说明

系统采用前后端分离架构：

• 用户层：客户经理、数据分析员、系统管理员通过浏览器访问

• 前端层：HTML5 + JavaScript + Tailwind CSS构建的Web界面

• 后端层：Flask API提供数据管理、特征工程、模型训练、预警分析等服务

• 数据层：CSV文件存储客户数据、交易数据、行为数据

• 模型层：scikit-learn实现多种机器学习模型，SHAP提供可解释性

3.3 页面结构

| 页面 | 路径 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | /login | 用户登录和权限验证 |
| 首页仪表盘 | /dashboard | 流失预警概览、关键指标展示 |
| 客户列表 | /customers | 客户数据管理、风险等级筛选 |
| 客户详情 | /customers/:id | 客户详细信息、特征分析、SHAP图 |
| 预警管理 | /alerts | 高风险客户列表、预警处理 |
| 策略推荐 | /strategies | 挽留策略库、智能推荐 |
| 模型管理 | /models | 模型训练、评估、部署 |
| 报表分析 | /reports | 流失趋势、风险分布、效果分析 |

3.4项目结构

├── app.py                    # Flask应用主入口

├── generate_data.py          # 模拟数据生成脚本

├── train_model.py            # 模型训练脚本

├── README.md                 # 项目说明文档

├── data/

│   └── customers.csv         # 500条客户数据

├── models/

│   ├── best_model.pkl        # 最佳模型（Logistic Regression）

│   ├── scaler.pkl            # 标准化器

│   ├── label_encoders.pkl    # 标签编码器

│   ├── feature_cols.json     # 特征列名

│   ├── model_results.json    # 模型评估结果

│   └── feature_importance.json # 特征重要性

└── frontend/

└── index.html            # 前端页面

四、WBS工作分解结构

4.1 第1周：规划与设计

| 任务 | 负责人 | 预计工时 | 关键路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题讨论与确认 | 项目经理 | 8h | 是 |
| 需求分析与功能列表 | 项目经理 | 12h | 是 |
| 技术选型与架构设计 | 后端开发 | 12h | 是 |
| 数据准备与特征定义 | 后端开发 | 8h | 否 |
| Git仓库初始化与项目脚手架 | 前端开发 | 4h | 否 |
| 前端页面框架搭建 | 前端开发 | 8h | 否 |
| MVP核心功能开发 | 全体 | 16h | 是 |

4.2 第2周：核心功能开发

| 任务 | 负责人 | 预计工时 | 关键路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据管理模块开发 | 后端开发 | 16h | 是 |
| 特征工程模块开发 | 后端开发 | 12h | 是 |
| 模型训练模块开发 | 后端开发 | 16h | 是 |
| 前端客户管理页面 | 前端开发 | 12h | 否 |
| 前端预警页面开发 | 前端开发 | 12h | 否 |
| API接口联调 | 全体 | 8h | 是 |
| MVP功能测试与修复 | 文档测试 | 8h | 是 |

4.3 第3周：功能完善

| 任务 | 负责人 | 预计工时 | 关键路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挽留策略模块开发 | 后端开发 | 12h | 是 |
| SHAP可解释性分析 | 后端开发 | 8h | 否 |
| 可视化报表模块开发 | 前端开发 | 16h | 是 |
| UI美化与交互优化 | 前端开发 | 12h | 否 |
| 边界处理与异常捕获 | 全体 | 8h | 是 |
| 性能优化 | 后端开发 | 8h | 否 |
| 内部测试与Bug修复 | 文档测试 | 12h | 是 |

4.4 第4周：答辩准备

| 任务 | 负责人 | 预计工时 | 关键路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演示视频录制 | 项目经理 | 8h | 是 |
| 答辩PPT制作 | 项目经理 | 8h | 是 |
| 实验报告撰写 | 文档测试 | 16h | 否 |
| 代码整理与注释 | 全体 | 8h | 否 |
| 最终演示演练 | 全体 | 8h | 是 |
| 最终提交 | 项目经理 | 4h | 是 |

五、项目时间线

5.1 详细时间计划

第1周：规划与设计

• Day 1-2：选题讨论与确认，完成项目立项书

• Day 3：需求分析与功能列表，使用AI生成WBS

• Day 4：技术选型与架构设计

• Day 5：Git仓库初始化与项目脚手架

• Day 6-7：MVP核心功能开发

第2周：核心功能开发

• Day 8-9：数据管理模块开发

• Day 10-11：特征工程模块开发

• Day 12-13：模型训练模块开发

• Day 14：API接口联调

• Day 15：MVP功能测试

第3周：功能完善

• Day 16-17：挽留策略模块开发

• Day 18：SHAP可解释性分析

• Day 19-20：可视化报表模块开发

• Day 21：UI美化与交互优化

• Day 22-23：测试与Bug修复

第4周：答辩准备

• Day 24：演示视频录制

• Day 25：答辩PPT制作

• Day 26-27：实验报告撰写

• Day 28：最终提交

5.2 关键里程碑

| 日期 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Day 3 | 选题锁定 | 项目立项书 |
| Day 7 | MVP可用 | 可演示的系统原型 |
| Day 14 | 功能完整 | 核心功能全部实现 |
| Day 21 | 全部功能就绪 | 完整系统 + 内部测试通过 |
| Day 28 | 最终提交 | 所有交付物 |

六、答辩PPT大纲

6.1 5分钟答辩结构

| 页码 | 标题 | 核心内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 项目名称、团队成员、日期 | 5秒 |
| 2 | 问题背景 | 客户流失现状、商业价值 | 30秒 |
| 3 | 解决方案 | 系统架构、核心创新点 | 1分钟 |
| 4 | 演示环节 | 系统核心功能现场演示 | 2分钟 |
| 5 | 技术实现 | 模型选择、特征工程、SHAP解释 | 1分钟 |
| 6 | 成果总结 | 项目成果、不足与改进方向 | 30秒 |

七、实验心得

通过第八章课程综合项目的学习和实践，我们深刻体会到了从选题到答辩的完整项目管理流程。在选题阶段，我们团队认真评估了多个项目方向，最终选择了"客户流失预警模型"这个既有实际应用价值又有技术挑战性的课题。

在需求分析阶段，我们学习了如何识别不同用户角色的需求，并将其转化为具体的功能模块。技术选型方面，我们选择了Python+Flask+scikit-learn的技术栈，这是一个非常成熟且适合教学场景的组合。

WBS工作分解结构的制定让我们对项目有了清晰的规划，关键路径的识别帮助我们合理分配资源，确保项目按时完成。4周的时间线安排合理，既有压力又有缓冲空间。

通过本次综合项目实践，我们不仅学到了客户流失预警系统的技术实现方法，更重要的是掌握了项目管理的核心技能：需求分析、任务分解、进度跟踪和团队协作。这些能力将对我们 未来的学习和工作产生重要影响。

团队成员签名：潘东鑫 赵佳宝 蒋思程

日期：2026年6月25日